Вводной объект 2012 года
г.Бугульма
Наименование объекта: ж.д. по ул.Энгельса в кв.222
Количество квартир: 90
Общая площадь квартир: 4 544 кв.метров
Заказчик: МУП УКС Бугульминского муниципального района
Подрядчик: ООО «Стройсервис» (Директор - Красильников А.В.)
Сметная стоимость: 123 385 тыс.руб.
Стадия строительства: Кирпичная кладка 2 этажа секция А, Б., установка окон, дверей, устройство кровли, внутренние отделочные работы, сантехника секции В,Г,Д. внутренний газопровод. 
Планируемый срок: июнь 2012 год
Нерешенные вопросы: нет